## Slide 1: Bicitools
Retrospectiva de la Estrella de Mar

## Slide 2: Comenzar a Hacer
Cumplir con los compromisos
Seguimiento y control
Involucrarnos en las actividades los demás.

## Slide 3: Más de
Mejorar la comunicación.
Incrementar el uso del repositorio (github).
Reuniones presenciales de acuerdo
a la división del trabajo.

## Slide 4: Seguir haciendo
Bitácoras de reuniones
División en grupos pequeños.

## Slide 5: Menos de
Utilizar tecnologías poco
conocidas o con poca experiencia.
Tareas gigantes.
Divagar en las reuniones.

## Slide 6: Dejar de hacer
Dependencias de miembros del
equipo que manejan una tecnología
Desenfocar las reuniones
Completar los compromisos adquiridos
durante las reuniones.

## Slide 7: CONCLUSIONES
Definición de los activos desde el inicio del proyecto, para evitar divagar sobre funcionalidades
En caso de utilizar tecnologías nuevas o poco conocidas, estimar una curva de aprendizaje realista acorde con los tiempos y entregables.